# Projekt umowy

# U M O W A ……………..

zawarta w dniu …………….  r.  pomiędzy Gminą  Susz :  NIP 744-166-08-29 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym ", reprezentowaną przez

Krzysztofa Pietrzykowskiego – Burmistrza Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz – Bożeny Chmielewskiej                                ,

a

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy robót rozbiórkowych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji rozbiórkę budynku byłej świetlicy wiejskiej w Redakach na terenie gminy Susz, zlokalizowanego na działce 
nr 17/13, z wywozem gruzu i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki.

- Zakres rzeczowy i ilościowy robót określa projekt budowlany rozbiórki i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych przedłożony Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu sporządzenia oferty, który jest Wykonawcy znany.

- Zakres rozbiórki obejmuje w szczególności:

  - zabezpieczenie terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich w czasie rozbiórki,

  - odłączenie i sprawdzenie odłączenia wszystkich przyłączy po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi administratorami sieci, a następnie demontaż wszystkich instalacji,

  - rozbiórkę elementów dekarskich rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, a następnie warstw dachu,

  - rozbiórkę więźby dachowej i stropodachu,

  - rozbiórkę stolarki okiennej i drzwiowej,

  - rozbiórkę ścian murowanych, ścianek działowych, belek, nadproży żelbetowych lub innych,

  - rozbiórkę posadzek, podłóg,

  - rozbiórkę ścian fundamentowych oraz fundamentów,

  - wywiezienie  materiałów z rozbiórki i odpadów z działki Nr 17/13,

  - uporządkowanie terenu po rozbiórce z ewentualnym zasypaniem piaskiem wszelkich nierówności,

  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się: niezwłocznie po  podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Teren, na którym będą prowadzone prace zabezpieczy Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tej branży wymogami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac do dnia odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu prac objętych umową uporządkuje teren, na którym były prowadzone roboty.

§ 4

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zostanie dokonane przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

- W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy Wykonawca zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót.

§ 5

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 5 dni, licząc od daty zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru robot do czasu usunięcia wad.

- Strony postawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

- Wykonawca powierza obowiązki Kierownika budowy w osobie: ………………………..,  tel. ………………legitymującego się uprawnieniami budowlanymi nr ………………….

- Zgodnie z art.21 ust.1 prawa budowlanego – kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej rozbiórki obiektu i warunków prowadzenia robót rozbiórkowych.

§ 6

- Strony ustalają, że Wykonawca za pozyskany z rozbiórki materiał, wpłaci na rzecz Zamawiającego, kwotę ………… zł brutto (słownie: ……………………….. zł brutto). Kwota powyższa uwzględnia całkowity koszt dokonania rozbiórki.

- Wpłata nastąpi przed dniem podpisania umowy na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 6 ust. 1,

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

§ 7

- Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w 3–ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. otrzymuje Wykonawca, 2 egz. – Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA