GMINA SUSZ

14-240 Susz

ul. Józefa Wybickiego 6

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.)

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 20.08.2012 r. numer ogłoszenia 179015 - 2012,                    a także zostało opublikowane na stronie internetowej http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi                oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz.

Termin składania ofert 05.09.2012 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert 05.09.2012 r. o godz. 09:00

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski

Załączniki do SIWZ:

1. Instrukcja dla Wykonawców

2. Wzór Umowy

3. Formularz Oferty wraz wzorami formularzy

4. Przedmiar robót - Kosztorys ofertowy

5. Projekty zagospodarowania terenu

Susz, dnia 20.08.2012 r.

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 70 kolejno ponumerowanych stronach. 
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.

Spis treści

Instrukcja dla Wykonawców

§ I.	Nazwa i adres Zamawiającego

§ II.	Tryb udzielenia zamówienia

§ III.	Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne.

§ IV.	Przedmiot zamówienia

§ V.	Termin wykonania zamówienia

§ VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

§ VII.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

§ VIII.	Informacja o sposobie porozumiewania się wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:

§ IX.	Wymagania dotyczące wadium.

§ X.	Termin związania ofertą

§ XI.	Opis sposobu przygotowania ofert.

§ XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

§ XIII.	Opis sposobu obliczania ceny oferty.

§ XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

§ XV.	Udzielenie zamówienia.

§ XVI.	Wizyta na przyszłym placu budowy.

§ XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ XVIII.	Środki ochrony prawnej.

§ XIX.	Oferty częściowe

§ XX.	Umowa ramowa

§ XXI.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

§ XXII.	Opis i warunki oferty wariantowej.

§ XXIII.	Poczta elektroniczna, strona internetowa zamawiającego

§ XXIV.	Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą, oraz informacja o zaliczkach

§ XXV.	Aukcja elektroniczna

§ XXVI.	Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

§ XXVII.	Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

§ XXVIII.	Wzór umowy

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór Nr 1 - formularz ofertowy

Wzór Nr 2- oświadczenie wykonawcy

Wzór Nr 2a- oświadczenie wykonawcy

Wzór Nr 2b- oświadczenie wykonawcy

Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy

Wzór nr 4 – wykaz osób

Wzór Nr 4a- oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień

Wzór nr 4b – części zamówienia powierzone podwykonawcom

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

§ I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Susz, reprezentowana przez Burmistrza Susza

Adres zamawiającego: ul. Józefa Wybickiego, 14-240 Susz

Telefon: (55) 278-60-15, 278-61-07

Fax: (55) 278-62-22

e-mail: zp@susz.pl

Godziny pracy: Pn, wt., czw., piąt. 7.00 – 15.00, śr. 8.00-16.00

Strona internetowa, na której publikowane będą: SIWZ, ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące postępowania: http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi.

§ II. Tryb udzielenia zamówienia

- Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej.

- Podstawa prawna opracowania SIWZ:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010.113.759 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1649)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod 
 i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r .nr 156,poz. 1118 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny.

- Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz.U.08.63.394.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyplomów 
i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie (M.P.09.15.191).

§ III. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne.

- „Zamawiający” – Gmina Susz reprezentowana przez Burmistrza Susza.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010.113.759 z późn. zm.)

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt.13) ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach.

- ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt. 12) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

§ IV. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”. Przedmiot zamówienia nazwany jest
w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.

- Zakres przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz” podzielony został na dwa zadania, z których każde stanowi odrębne zamówienie i obejmuje:

- ZADANIE NR 1 – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”:

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,257 km, rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych - 270,00m2  , roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika
w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm, 436,90 m2, wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 109,23m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 436,90m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod zjazdy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 195,00m2 ,  warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy
z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10cm o pow. 190,50, ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 20/8 na ławie betonowej (B- 7,5) -  260,00mb,  nawierzchnie zjazdów i chodnika  z kostki betonowej brukowej o grubość 6cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 385,50m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi –
od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30m2”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,089km, roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika  w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm,  160,20 m2   , wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 40,00m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 160,20m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod zjazdy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 32,00m2 ,  warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10cm o pow. 119,30m2 , ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 20/8 na ławie betonowej (B- 7,5) -  89,00mb, regulacja krawężników na wjazdach – 14,0mb,  nawierzchnie zjazdów i chodnika  z kostki betonowej brukowej grubość 6cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 151,30m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  –
od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 o pow. 313,15m2”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,200km, rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych -97,50m2 , roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika  w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm,  335,75m2   , wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 83,94m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 335,75m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod zjazdy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 73,15m2 ,  warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10cm o pow. 240,00m2 , ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 20/8 na ławie betonowej (B- 7,5) -  200,00mb,  nawierzchnie zjazdów i chodnika  z kostki betonowej brukowej grubość 6cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 313,15m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

- „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,060km, rozebranie nawierzchni drogi objazdowej  z płytek betonowych – 185,3m2 .roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika
w gruncie kat. I-IV głębokości 30cm,  299,60 m2   , wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 15,00m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 299,60m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod drogę objazdową
i plac postojowy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 20cm – 299,60m2 , ustawienie betonowych krawężników drogowych  o wym. 15/30 na ławie betonowej (B- 10) -  150,00mb, nawierzchnie drogi objazdowej  z kostki betonowej brukowej grubość 8cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 205,10m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych, wykonanie nawierzchni placu postojowego z płyt drogowych z rozbiórki: 94,50m2

- „Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,219km, regulacja krawężników drogowych - - 328,00mb, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej  - 1.314,00m2 , skropienie nawierzchni drogowej przed ułożeniem dywanika asfaltowego – 1.314,00m2 , nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 4cm – 1.314,00m2 , roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika  w gruncie kat. I-IV głębokości 30cm,  135,00 m2   , wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 40,50m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 135,00m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik i plac postojowy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 135,00m2 , ustawienie betonowych krawężników drogowych  o wym. 15/30 na ławie betonowej (B- 10) -  81,00mb, ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym.,20/8  na ławach betonowych B-7,5 nawierzchnie placu postojowego i chodnika  z kostki betonowej  brukowej gr. 6cm – 133,20m2  na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

Oznaczenie wg słownika CPV:

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

- ZADANIE NR 2 - „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”:

- „Remont drogi gminnej w Dąbrówce - Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca
gr. 4,0 cm”.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,210km, regulacja krawężników drogowych – 400,00,00mb, warstwa odcinająca z miału kamiennego o frakcji od 0 + 0,36mm na istniejącej nawierzchni z płyt  drogowych - 1.260,00m2 , skropienie nawierzchni drogowej przed ułożeniem dywanika asfaltowego – warstwy wiążącej – 1.260,00m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4cm po zagęszczeniu mechanicznym – 1.260,00m2 .

Oznaczenie wg słownika CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla 
wszystkich części:

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 2. W ramach poszczególnych zadań nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty
w przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr I do siwz, projektach zagospodarowania terenu stanowiących załącznik Nr II do siwz, SIWZ oraz wzorze umowy dla Zadania Nr 1 i Zadania
Nr 2.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń z SIWZ, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną wraz z 36 miesięcznym okresem gwarancji.

- Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV: 45233120-6, 45233222-1, 45233252-0,45223300-9

- Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4b - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. W przypadku braku takiego wskazania
(w formularzu ofertowym) Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie samodzielnie.

- Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załącznika Nr I do Siwz (Zadanie Nr 1, Zadanie Nr 2). Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

§ V. Termin wykonania zamówienia

Zadanie Nr  1, Zadanie Nr 2:

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2012 r.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu
w użytkowanie.

§ VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy, spełnią warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

2. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

  - W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. a) SIWZ posiadania uprawnień 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie 
z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2). Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2

2) W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca wykaże, że posiada:

  - doświadczenie: dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania w tym:

w odniesieniu do Zadania Nr 1

- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektów drogowych (np. dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej), o powierzchni min. 500 m2, oraz

- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektów drogowych (np. dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy asfaltowej), o powierzchni min. 800 m2.

Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi Nr 3 do SIWZ (o którym mowa §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzór nr 3) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

w odniesieniu do Zadania Nr 2

- co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie obiektów drogowych (np. dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy asfaltowej),
o powierzchni min. 500 m2.

Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi Nr 3a do SIWZ (o którym mowa §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia.
Do wzmiankowanego Formularza (wzór nr 3a) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

- W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że posiada:

  - potencjał kadrowy: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby:

- Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy minimalne wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie,

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności,

oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa 
w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru 
nr 4 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, a także złożonego oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w §VII ust.1. pkt.7) SIWZ.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania 
do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2.

  - potencjał techniczny: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2.

- W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, 
że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie 
o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, 
że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2

- W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. e) wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 1, pkt. 4) SIWZ oraz złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.3) SIWZ.
- w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2

3. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 2 nastąpi na podstawie wymaganych 
i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w §VII ust. 1 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp.

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA ZŁOŻY OFERTĘ NA DWA ZADANIA WW. WARUNKI
BĘDĄ ROZPATRYWANE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ODDZIELNIE

§ VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących oświadczeń lub dokumentów stanowiących ofertę, w kolejności jn.

| pkt. | Wymagane dokumenty |
| --- | --- |
| 1) | Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1) - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 2) | Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru 2) - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 3) | Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (wg wzoru 2a) (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę) - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 4) | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy - wg wzoru nr 2b. (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę) - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 5) | Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: - (wg wzoru Nr 3) - w odniesieniu do Zadania Nr 1 - (wg wzoru Nr 3a) - w odniesieniu do Zadania Nr 2 |
| 6) | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru nr 4). - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 7) | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru 4a). - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 8) | Części zamówienia powierzone podwykonawcom – wg wzoru 4b – wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |
| 9) | Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 |

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zamiast dokumentów, o których mowa w § VII. ust. 1 pkt. 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust.1 pkt. 4) SIWZ.

- Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust.1, pkt. 2), 5), 6), 7) SIWZ są to dokumenty 
i oświadczenia składane na potwierdzenie spełniania warunków działu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

- Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust.1, pkt. 3), 4) są to dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §VII ust. 1 pkt. 1), 8), 9) są to inne oświadczenia 
i dokumenty, pełnomocnictwa wymagane w postępowaniu

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:

- Znak Postępowania: ZP.271.10.2012. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) 
w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła pytania.

- Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie lub faksem (numer wskazany w § I SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający żąda, aby korespondencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b).

- Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi 
na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w §VII ust.1, którzy złożyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez roboty budowlane wymagań określonych w przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Jan Włodarski – informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- Agnieszka Kasicka – w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

§ IX. Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ X. Termin związania ofertą

      - Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1) wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert lub po podpisaniu umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

      - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą.

      - Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

      - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert

            - Warunki formalne sporządzenia oferty:

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  - Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony 
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

  - Oferta (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana               lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa 
„za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału 
w postępowaniu bądź notariusz. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane   i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §VI ust. 3, 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować czystych stron.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

  - W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

  - Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań.  W przypadku składania oferty na jedno zadanie (oferta częściowa) należy wypełnić tylko te pozycje formularza ofertowego, na które oferta jest składana.
W pozycjach formularz ofertowego, na które Wykonawca nie składa oferty należy wpisać „nie dotyczy”. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ – właściwe dla tej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia – należy złożyć jeden komplet dokumentów wspólnych dla obu części tzw. podmiotowych.

  - Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  - Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.

  - Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

- koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.:

Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, Oferta w postępowaniu znak: ZP.271.10.2012 na zadanie pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz” część Nr 1* lub/i część Nr 2* - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 05.09.2012 r. godz. 09.00.

*(na kopercie należy wpisać właściwe w zależności na jaką część Wykonawca składa ofertę)

- koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

  - Oferta musi obejmować całość zamówienia

  - Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wymagane dokumenty ofertowe zaleca się przygotować w kolejności określonej w § VII ust. 1.

  - W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

            - ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 1 pkt. 17) lit. a) z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

- w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak § XI ust. 1 pkt.17) lit. a), przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany 
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 
do oferty.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania niezwłocznie.

            - OFERTY WSPÓLNE - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

- do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- spełniać warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;

- do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania (jeśli jest wymagane)

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1), zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

- reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Treść  pełnomocnictwa powinna zawierać:

- wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także

- oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podpisy wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

W przypadku, gdy pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich wykonawców ustanawiających pełnomocnika.

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3.3) SIWZ musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

  - Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo 
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

  - Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców:

    - każdy Wykonawca składa dokumenty wskazane w §VII ust.1, pkt. 4) (KRS lub oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2)

    - Oświadczenie z §VII ust. 1, pkt. 2) SIWZ składa lider bądź wszyscy Wykonawcy (oświadczenie z art. 22 ust.1)

    - Oświadczenie z §VII ust. 1, pkt. 3) SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie bądź łącznie na jednym dokumencie (oświadczenie z art. 24 ust.1). Jeżeli liderem 
(np. pełnomocnikiem konsorcjum) jest podmiot nie będący Wykonawcą – przedmiotowe oświadczenia składa w imieniu Wykonawców;

    - oferta, składane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez każdego 
z wykonawców lub ustanowionego pełnomocnika;

    - dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo - cenowe itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

    - wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną

    - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem 
”na każdej stronie zawierającej tekst bądź inny znak graficzny i podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących tych wykonawców są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

Pełnomocnictwo „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa 
do udziału w postępowaniu bądź notariusz.

  - Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum 
(list intencyjny), zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

§ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102, w terminie 
do dnia  05.09.2012 r. do godziny 08:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, sala Nr 1, w dniu  05.09.2012 r. o godzinie 09:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                        na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Pzp (art. 86 ust.4 ustawy Pzp).

- W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2)

- Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności.

- W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1.

- Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiary robót/kosztorysy ofertowe. Podstawą obliczenia ceny oferty są: Przedmiary robót/kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej SIWZ.

- Kosztorys ofertowy, o którym mowa w punkcie 1 należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Wyliczoną w kosztorysie ofertowym cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien wpisać w formularzu ofertowym (wzór nr 1 do SIWZ). Wykonawca podaje cenę brutto tj. z podatkiem VAT (cyframi za przedmiot zamówienia oferowany dla danej części zamówienia, a nadto wskazuje stawkę podatku VAT wyrażoną % (jeżeli występuje).

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty wycenionego kosztorysu uproszczonego na podstawie, którego wyliczono wartość robót oraz  elementów cenotwórczych przyjętych do kosztorysowania, tj.:

- stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,

- wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/

Powyższe dokumenty wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia.

- Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót/kosztorysów ofertowych. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Cena oferty musi zawierać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego przekazanie obiektu
do użytkowania.

Będą to m.in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty:

      - Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wymogami określonymi przepisami prawa, w szczególności Prawa  Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

      - Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

      - Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  i przekazanie jej Zamawiającemu na 3 ( trzy) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

      - Zorganizowanie placu budowy, w tym:  wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczne użytkowanie drogi w trakcie budowy.

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w §XV ust. 5 oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.

- Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym.

- Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

- Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.8) ustawy.

- Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikała ona z opisu przedmiotu zamówienia, siwz, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót/kosztorysów ofertowych.

- Tak obliczona cena (z podatkiem VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie  Przedmiarów robót/kosztorysów ofertowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ jest ceną ofertową. Nie przewiduje się waloryzacji cen (tzn. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług ogłoszonych w biuletynach GUS).

§ XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert                na podstawie następującego kryterium - dla wszystkich części zamówienia:

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

- W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:

cena oferty najniższej

1) ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------  x 100 pkt

cena oferty badanej

- Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

- Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

- #Wynik - w zakresie każdej z części zamówienia Zadanie od 1 do 2 – oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta na daną część zamówienia uzyska najwyższą ilość punktów.

§ XV. Udzielenie zamówienia.

      - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

      - O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt.1) (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce zamówienia publiczne – rozstrzygnięcia przetargów oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.

      - Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIII ust. 1 i 4 SIWZ w lub 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie przedstawionej w ofercie.

      - Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

- kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek).

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych wg załącznika Nr I do Siwz dla Zadania Nr 1 i/lub Zadania Nr 2.

- W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art.647 KC).

§ XVI. Wizyta na przyszłym placu budowy.

      - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

      - Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na Placu Budowy.

§ XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§ XVIII. Środki ochrony prawnej.

            - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

            - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie podlega przepisom art. 180-198 ustawy Pzp.

            - W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

            - Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

            - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

            - Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

            - Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w ustawie.

            - W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- wobec innych czynności niż określone w ust. 8 pkt.1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych

            - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

            - Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

            - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

            - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

            - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

            - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

            - Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

            - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

            - Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

            - Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

            - Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

            - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

            - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

            - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

            - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

            - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

            - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.

§ XIX. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 2. W ramach poszczególnych zadań nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp.

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

§ XXIII. Poczta elektroniczna, strona internetowa zamawiającego

            - Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:

http://bip.susz.sisco.info/

            - Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.susz.sisco.info/

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą, oraz informacja o zaliczkach

    - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

    - Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

    - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej

§ XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

§ XXVIII. Wzór umowy

ZADANIE NR 1

UMOWA NR ………………

zawarta  w dniu ……………. r. w  Suszu , pomiędzy: Gminą Susz ulica Józefa Wybickiego 6, 
NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski  - Burmistrz Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz – Bożeny Chmielewskiej

a ………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………..REGON: ……………………..

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. ………………………….. – ……………………………

2. …………………………..  - ……………………………

Zgodnie z wynikiem  przetargu nieograniczonego  z dnia ……… 2012 r. postępowania  znak: ZP.271.10.2012 Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty budowlane polegające na zadaniu pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”:

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa
do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi –
od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30m2”

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  –
od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 o pow. 313,15m2”

- „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

- „Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

§ 1 Przedmiot umowy

    - Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na Budowie ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”:

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa
do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi –
od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30m2”

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  –
od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 o pow. 313,15m2”

- „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

- „Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót według projektów zagospodarowania terenu (rysunków roboczych) i przedmiaru robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

    - Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2 Zakres rzeczowy zamówienia

      - Na przedmiot Umowy określony w ( 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, który obejmuje:

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,257 km, rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych - 270,00m2  , roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika
w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm, 436,90 m2, wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 109,23m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 436,90m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod zjazdy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 195,00m2 ,  warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy
z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10cm o pow. 190,50, ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 20/8 na ławie betonowej (B- 7,5) -  260,00mb,  nawierzchnie zjazdów i chodnika  z kostki betonowej brukowej o grubość 6cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 385,50m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi –
od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30m2”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,089km, roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika  w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm,  160,20 m2   , wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 40,00m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 160,20m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod zjazdy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 32,00m2 ,  warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10cm o pow. 119,30m2 , ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 20/8 na ławie betonowej (B- 7,5) -  89,00mb, regulacja krawężników na wjazdach – 14,0mb,  nawierzchnie zjazdów i chodnika  z kostki betonowej brukowej grubość 6cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 151,30m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  –
od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 o pow. 313,15m2”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,200km, rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych -97,50m2 , roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika  w gruncie kat. I-IV głębokości 25cm,  335,75m2   , wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 83,94m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 335,75m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod zjazdy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 73,15m2 ,  warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10cm o pow. 240,00m2 , ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 20/8 na ławie betonowej (B- 7,5) -  200,00mb,  nawierzchnie zjazdów i chodnika  z kostki betonowej brukowej grubość 6cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 313,15m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

- „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,060km, rozebranie nawierzchni drogi objazdowej  z płytek betonowych – 185,3m2 .roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika
w gruncie kat. I-IV głębokości 30cm,  299,60 m2   , wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 15,00m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 299,60m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod drogę objazdową
i plac postojowy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 20cm – 299,60m2 , ustawienie betonowych krawężników drogowych  o wym. 15/30 na ławie betonowej (B- 10) -  150,00mb, nawierzchnie drogi objazdowej  z kostki betonowej brukowej grubość 8cm na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm – 205,10m2 (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych, wykonanie nawierzchni placu postojowego z płyt drogowych z rozbiórki: 94,50m2

- „Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,219km, regulacja krawężników drogowych - - 328,00mb, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej  - 1.314,00m2 , skropienie nawierzchni drogowej przed ułożeniem dywanika asfaltowego – 1.314,00m2 , nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 4cm – 1.314,00m2 , roboty ziemne, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika  w gruncie kat. I-IV głębokości 30cm,  135,00 m2   , wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez U M w Suszu , grunt. kat. III na odległość do 1km – 40,50m3 , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne 135,00m2  , warstwy odsączające z piasku w korycie pod chodnik i plac postojowy zagęszczone mechanicznie - grub. warstwy po zag. 10cm i  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 15cm – 135,00m2 , ustawienie betonowych krawężników drogowych  o wym. 15/30 na ławie betonowej (B- 10) -  81,00mb, ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wym.,20/8  na ławach betonowych B-7,5 nawierzchnie placu postojowego i chodnika  z kostki betonowej  brukowej gr. 6cm – 133,20m2  na podsypce cementowej piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm (20% kolor). wraz z regulacją pokryw studni urządzeń podziemnych.

      - Ponadto w ramach realizacji zamówienia określonego niniejszą umową Wykonawca wykona roboty pomiarowe geodezyjne.

      - Integralną częścią umowy określającą szczegółowo zakres robót jest kosztorys uproszczony złożony przez podmiot realizujący zamówienie publiczne.

§ 3 Plac budowy

            - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni złożeniu przez Wykonawcę wniosku w tej sprawie.

            - Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

            - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

            - Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu
w terminie odbioru robót.

§ 4 Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2012 r.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu
w użytkowanie.

§ 5 Funkcje techniczne

      - Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:

………………………, tel………………………., działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

      - Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

………………………, tel. ……………………….

§ 6  Wynagrodzenie

  - Wynagrodzenie  z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 i 2 wynosi zgodnie
ze złożoną ofertą łącznie:

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

słownie brutto: ………………………………………………………..

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 w podziale na zadania zgodnie ze złożoną ofertą ustalone zostało następująco:

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa
do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi –
od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30m2”

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

- „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  –
od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 o pow. 313,15m2”

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

- „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

- „Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

  - Kwoty określone w ust. 1 i 2 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 7 Warunki płatności

            - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym wykonaniu na podstawie faktury przedstawionej przez  Wykonawcę,  w terminie do 30 dni licząc
od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

            - W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementów określonych
w kosztorysie ofertowym zadania Zamawiający dokona korekty  wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych przedstawionych  przez Wykonawcę w złożonej ofercie (kosztorysie uproszczonym).

            - Płatnikiem wskazanym w fakturze będzie Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, NIP: 744-166-08-29

§ 8 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wymogami określonymi przepisami prawa,
w szczególności Prawa  Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  i przekazanie jej Zamawiającemu na 3 ( trzy) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

- Zorganizowanie placu budowy, w tym:  wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczne użytkowanie drogi w trakcie budowy.

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9 Podwykonawcy (oraz wykonawcy wspólnie realizujących umowę)

- Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części zamówienia podwykonawcom ………

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

- Jeżeli  zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi lub roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z  podwykonawcą,  której treść będzie niezgodna z treścią umowy zawartej z wykonawcą

- W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami  ust.  4,zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

- W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.

- Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części zamówienia przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu  umowy  przez  podwykonawców, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez zamawiającego, wykonawcę i podwykonawcę,

- zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 10 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

- w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy albo kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu, zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z faktury wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. 3),

- w przypadku faktury końcowej,  z której wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez zamawiającego złoży potwierdzone przez bank kserokopie przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane; nie przekazanie przez wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku,

- Brak dochowania przez wykonawcę warunków określonych w ust. 12 pkt. 4) i 5) zwalnia zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają wykonawcę.

- Ustalenia ust. 12 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powołaniem  się  na  okoliczność wstrzymania  płatności  należności  przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 12 i 13.

- Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 13 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie	…………….

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy   stosuje   się  odpowiednio   do  Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający  z  niniejszej   Umowy,   wskazanie   Pełnomocnika, zapis   o wspólnej   i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§10 Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich odbioru nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokóły
z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane wyposażenie.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w czasie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.

§11 Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy (kwota określona w § 6 ust. 1)

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy dłuższej niż 14 dni w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy począwszy od 15-go dnia przerwy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§12 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

- Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- Gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego trzy miesiące od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio  nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie uproszczonym nastąpi odliczenie wartości tego elementu.

- W przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w kosztorysie uproszczonym obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej części robót w odniesieniu do wartości danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę na podstawie średnich cen, wynikających z publikacji SEKOCENBUD, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, po potrąceniu przez Wykonawcę kar umownych przewidzianych niniejszą umową.

§13 Zmiana umowy i  uzupełnienie

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, a mianowicie spowodowane:

- wstrzymaniem robót przez zamawiającego,

- z powodu istotnych braków, błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

- W przypadku wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Zamawiającego.

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

- wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w notatce służbowej i musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru.

- jeżeli nastąpi potrzeba wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej umowie;

- z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

- zmianami technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy,

- na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

- konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez przesunięcie w czasie, które będzie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny;

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonego w niniejszej umowie;

- w każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy.

- Wystąpienia zmian  powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy  regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia  określonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy, z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana po stronie Wykonawcy którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji  
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.

- wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt. 5)  lub 7) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 5) lub 7) winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

- zmiany podwykonawców,  pod warunkiem,  że  nowy  podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

- jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

- jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

- konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez uszczegółowienie lub inną zmianę zakresu, które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny;

- Postanowienia zawarte w §13 ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- W przedstawionych w §13 ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiana terminu (wydłużenie lub skrócenie) musi być szczegółowo uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w §13 ust. 2 pkt.1)-4) niniejszej umowy.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę.

- Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy.

- Wystąpienie zmian, o których mowa w §13 ust.2 pkt.5)-15) niniejszej umowy, musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umownych innych niż określone w §13 ust. 3 niniejszej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych.

- Ustala się, że nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności:

- zmiana danych teleadresowych

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w §13 ust. 10 niniejszej umowy nie wymaga

sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej

strony.

§ 14 Roboty zamienne

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności   wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, których potrzeba wykonania wynikać może z podwyższenia walorów techniczno- eksploatacyjnych.

- Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie protokół konieczności wykonany przez inspektora nadzoru i na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu wykonania robót zamiennych", który powinien zawierać: zakres robót zmiennych uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Z zastrzeżeniem ust. 5 Zamawiający musi wyrazić zgodę na wykonanie robót zamiennych.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru wykonywane mogę być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Do wyceny wartości robót zamiennych będą stosowane stawki określone w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania przedmiotu  zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę oraz wykazu stawek i narzutów.

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt.1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku braku odpowiednich nakładów w katalogach zostanie przyjęta  indywidualna wycena wykonawcy, po zatwierdzeniu jej przez zamawiającego.

- Płatność za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu wykonania robót zamiennych", o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w § 6 przedmiotowej umowy.

§15 Gwarancie (okres rękojmi)

- Strony postanawiają iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają że oprócz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje udzielona 36 miesięczna gwarancja za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego  okresu - w przypadku  oferowania  przez  producenta opcjonalnych  okresów gwarancji.

- Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie do 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się  z terminów, o których mowa w ust. 6 i 7, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia (datą sporządzenia protokołu).

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek zamawiającego, który zostanie przesłany do wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 16 Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i że możliwe jest jego wykonanie.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi zgodnie z postanowieniami §13 ust.3 pkt.5) niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

Pan Jan Włodarski, tel. (55) 278-60-15 wew. 29.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

……………………., tel. ……………………..

§ 17 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

ZADANIE NR 2

UMOWA NR ………………

zawarta  w dniu ……………. r. w  Suszu , pomiędzy: Gminą Susz ulica Józefa Wybickiego 6, 
NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski  - Burmistrz Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz – Bożeny Chmielewskiej

a ………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………..REGON: ……………………..

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. ………………………….. – ……………………………

2. …………………………..  - ……………………………

Zgodnie z wynikiem  przetargu nieograniczonego  z dnia ……… 2012 r. postępowania  znak: ZP.271.10.2012 Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty budowlane polegające na zadaniu pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”:

- „Remont drogi gminnej w Dąbrówce - nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca
gr. 4,0 cm”.

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na Budowie ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”:

- „Remont drogi gminnej w Dąbrówce - Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca
gr. 4,0 cm”.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,210km, regulacja krawężników drogowych – 400,00,00mb, warstwa odcinająca z miału kamiennego o frakcji od 0 + 0,36mm na istniejącej nawierzchni z płyt  drogowych - 1.260,00m2 , skropienie nawierzchni drogowej przed ułożeniem dywanika asfaltowego – warstwy wiążącej – 1.260,00m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4cm po zagęszczeniu mechanicznym – 1.260,00m2 .

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót według projektów zagospodarowania terenu (rysunków roboczych) i przedmiaru robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2 Zakres rzeczowy zamówienia

- Na przedmiot Umowy określony w ( 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, który obejmuje:

- „Remont drogi gminnej w Dąbrówce - Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca
gr. 4,0 cm”.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zamówienia w zakresie przedmiaru i szkiców roboczych, robót budowlanych w branży drogowej – roboty pomiarowe geodezyjne powykonawcze  – 0,210km, regulacja krawężników drogowych – 400,00,00mb, warstwa odcinająca z miału kamiennego o frakcji od 0 + 0,36mm na istniejącej nawierzchni z płyt  drogowych - 1.260,00m2 , skropienie nawierzchni drogowej przed ułożeniem dywanika asfaltowego – warstwy wiążącej – 1.260,00m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4cm po zagęszczeniu mechanicznym – 1.260,00m2 .

- Ponadto w ramach realizacji zamówienia określonego niniejszą umową Wykonawca wykona roboty pomiarowe geodezyjne.

- Integralną częścią umowy określającą szczegółowo zakres robót jest kosztorys uproszczony złożony przez podmiot realizujący zamówienie publiczne.

§ 3 Plac budowy

            - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni złożeniu przez Wykonawcę wniosku w tej sprawie.

            - Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

            - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

            - Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu
w terminie odbioru robót.

§ 4 Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2012 r.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu
w użytkowanie.

§ 5 Funkcje techniczne

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:

………………………, tel………………………., działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

………………………, tel. ……………………….

§ 6  Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie  z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 wynosi zgodnie
ze złożona ofertą:

netto                             ……………… zł

podatek VAT …%        ..……………...zł

razem brutto                 ……………… zł

słownie brutto: ………………………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 7 Warunki płatności

            - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym wykonaniu na podstawie faktury przedstawionej przez  Wykonawcę,  w terminie do 30 dni licząc
od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

            - W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementów określonych
w kosztorysie ofertowym zadania Zamawiający dokona korekty  wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych przedstawionych  przez Wykonawcę w złożonej ofercie (kosztorysie uproszczonym).

            - Płatnikiem wskazanym w fakturze będzie Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, NIP: 744-166-08-29

§ 8 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wymogami określonymi przepisami prawa,
w szczególności Prawa  Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  i przekazanie jej Zamawiającemu na 3 ( trzy) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

- Zorganizowanie placu budowy, w tym:  wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczne użytkowanie drogi w trakcie budowy.

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9 Podwykonawcy (oraz wykonawcy wspólnie realizujących umowę)

- Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części zamówienia podwykonawcom ………

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

- Jeżeli  zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi lub roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z  podwykonawcą,  której treść będzie niezgodna z treścią umowy zawartej z wykonawcą

- W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami  ust.  4,zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

- W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.

- Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części zamówienia przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu  umowy  przez  podwykonawców, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę
w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez zamawiającego, wykonawcę i podwykonawcę,

- zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 10 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

- w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy albo kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu, zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z faktury wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. 3),

- w przypadku faktury końcowej,  z której wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez zamawiającego złoży potwierdzone przez bank kserokopie przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane; nie przekazanie przez wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku,

- Brak dochowania przez wykonawcę warunków określonych w ust. 12 pkt. 4) i 5) zwalnia zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają wykonawcę.

- Ustalenia ust. 12 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
z powołaniem  się  na  okoliczność wstrzymania  płatności  należności  przez zamawiającego
z powodów określonych w ust. 11, 12 i 13.

- Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 13 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy
i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy
z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie	…………….

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy   stosuje   się  odpowiednio   do  Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający  z  niniejszej   Umowy,   wskazanie   Pełnomocnika, zapis   o wspólnej   i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§10 Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich odbioru nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokóły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane wyposażenie.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w czasie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.

§11 Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy (kwota określona w § 6 ust. 1)

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy dłuższej niż 14 dni w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy począwszy od 15-go dnia przerwy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§12 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

- Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- Gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego trzy miesiące od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio  nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie uproszczonym nastąpi odliczenie wartości tego elementu.

- W przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w kosztorysie uproszczonym obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej części robót w odniesieniu do wartości danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę na podstawie średnich cen, wynikających z publikacji SEKOCENBUD, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, po potrąceniu przez Wykonawcę kar umownych przewidzianych niniejszą umową.

§13 Zmiana umowy i  uzupełnienie

            - Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

            - Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, a mianowicie spowodowane:

- wstrzymaniem robót przez zamawiającego,

- z powodu istotnych braków, błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

- W przypadku wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Zamawiającego.

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

- wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w notatce służbowej i musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru.

- jeżeli nastąpi potrzeba wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej umowie;

- z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

- zmianami technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy,

- na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

- konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez przesunięcie w czasie, które będzie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny;

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonego w niniejszej umowie;

- w każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy.

- Wystąpienia zmian  powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy  regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia  określonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy, z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana po stronie Wykonawcy którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji  
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.

- wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt. 5)  lub 7) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 5) lub 7) winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

- zmiany podwykonawców,  pod warunkiem,  że  nowy  podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

- jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

- jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

- konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez uszczegółowienie lub inną zmianę zakresu, które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny;

- Postanowienia zawarte w §13 ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- W przedstawionych w §13 ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,
z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiana terminu (wydłużenie lub skrócenie) musi być szczegółowo uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w §13 ust. 2 pkt.1)-4) niniejszej umowy.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę.

- Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy.

- Wystąpienie zmian, o których mowa w §13 ust.2 pkt.5)-15) niniejszej umowy, musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umownych innych niż określone w §13 ust. 3 niniejszej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych.

- Ustala się, że nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności:

- zmiana danych teleadresowych

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w §13 ust. 10 niniejszej umowy nie wymaga

sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej

strony.

§ 14 Roboty zamienne

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności   wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, których potrzeba wykonania wynikać może z podwyższenia walorów techniczno- eksploatacyjnych.

- Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie protokół konieczności wykonany przez inspektora nadzoru i na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu wykonania robót zamiennych", który powinien zawierać: zakres robót zmiennych uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Z zastrzeżeniem ust. 5 Zamawiający musi wyrazić zgodę na wykonanie robót zamiennych.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru wykonywane mogę być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Do wyceny wartości robót zamiennych będą stosowane stawki określone w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania przedmiotu  zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę oraz wykazu stawek i narzutów.

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt.1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku braku odpowiednich nakładów w katalogach zostanie przyjęta  indywidualna wycena wykonawcy, po zatwierdzeniu jej przez zamawiającego.

- Płatność za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu wykonania robót zamiennych", o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w § 6 przedmiotowej umowy.

§15 Gwarancie (okres rękojmi)

- Strony postanawiają iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają że oprócz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje udzielona 36 miesięczna gwarancja za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego  okresu - w przypadku  oferowania  przez  producenta opcjonalnych  okresów gwarancji.

- Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie do 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się  z terminów, o których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia (datą sporządzenia protokołu).

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek zamawiającego, który zostanie przesłany do wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 16 Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i że możliwe jest jego wykonanie.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi zgodnie z postanowieniami §13 ust.3 pkt.5) niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

Pan Jan Włodarski, tel. (55) 278-60-15 wew. 29.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

……………………., tel. ……………………..

§ 17 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Wzór Nr 1 - formularz ofertowy

#### FORMULARZ OFERTY

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |
| Ja (My), niżej podpisany (ni)................................................................................... działając w imieniu i na rzecz:.................................................................................. (pełna nazwa wykonawcy) ........................................................................................................................... (adres siedziby wykonawcy) ........................................................................................................................ (adres siedziby wykonawcy) REGON............................................ Nr NIP ................................................. Nr konta bankowego:......................................................................................... nr telefonu .......................................... nr faxu............................................. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz” Postępowanie znak: ZP.271.10.2012 składam(y) niniejszą ofertę na: |
| ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz” Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto: ………………………..zł w tym podatek VAT………………..%, w podziale na: |
| Zadanie | Nazwa | Cena brutto |
| Nr 1a | „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2” |  |
| Nr 1b | „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi – od ul. W. Broniewskiego do ul. W. Sikorskiego o pow. 151,30m2” |  |
| Nr 1c | „Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego – od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 o pow. 313,15m2” |  |
| Nr 1d | „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego z rozbiórkowych płyt drogowych” |  |
| Nr 1e | „Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu” |  |
| Razem |  |
| ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz” Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto: ………………………….zł w tym podatek VAT………………..% |
| Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym dokonaliśmy wizji lokalnej przyszłego placu budowy. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu robót i ich odbiorze technicznym. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy …............................................................... nr tel………………………………………………….. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |
| Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. .................................................................... ........................................ (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) |

#### Wzór  Nr 2 - oświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art.22 ust.1) |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

- ........................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- ........................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*,

- posiadania wiedzy i doświadczenia*;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

- sytuacji ekonomicznej i finansowej*

* niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór  Nr 2a - oświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art.24 ust.1) |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych** przeze mnie

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- .....................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA!:

* niepotrzebne skreślić

* w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców.

#### Wzór  Nr 2b- oświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy) | OŚWIADCZENIE (osób fizycznych prowadzonych działalność gospodarczą o wykazaniu barku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2) ustawy pzp) |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, w imieniu reprezentowanej przeze mnie

- Nazwa wykonawcy/ firmy……………………………………………………….………………………………….……

- Siedziba wykonawcy/firmy………………..…………………………………………………..……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej…………………………………………………………….

- Właściciel……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nip…………………………………………REGON……………………………………………………..PESEL………….…

jako – osoba fizyczna, upoważniony na piśmie lub właściciel

oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję: nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty:

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Miejsce wykonania i zakres prac wykonania (prace muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego określone w §VI ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. SIWZ tj. co najmniej 2 zadania w tym: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektów drogowych (np. dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej), o powierzchni min. 500 m2, oraz co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektów drogowych (np. dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy asfaltowej), o powierzchni min. 800 m2. | Czas realizacji od – do dz/m-c /rok | Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  | doświadczenie wykonawcy / doświadczenie oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |
| 2 |  |  |  | doświadczenie wykonawcy / doświadczenie oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |

Uwaga:

            - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia.

            - *W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

            - ** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym                    na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1 – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Wzór nr 3a - doświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty:

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Miejsce wykonania i zakres prac wykonania (prace muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego określone w §VI ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. SIWZ tj. co najmniej 2 zadania w tym: co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie obiektów drogowych (np. dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy asfaltowej), o powierzchni min. 500 m2. | Czas realizacji od – do dz/m-c /rok | Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  | doświadczenie wykonawcy / doświadczenie oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |
| 2 |  |  |  | doświadczenie wykonawcy / doświadczenie oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |

Uwaga:

            - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia.

            - *W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

            - ** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym                    na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 2 – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

A. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| L.p. | Imię i Nazwisko, wykształcenie | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia (Nr, rodzaj) | Informacja o podstawie dysponowania osobami ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  | Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / Osoba oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
|  |  |  |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / osoba oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |

Uwaga:

- ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot                      do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

- *** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Wzór Nr 4a- oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o posiadaniu uprawnień |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wykazane we wzorze nr 4 do SIWZ) posiadają wymagane ustawami uprawnienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Wzór nr 4b – części zamówienia powierzone podwykonawcom

PODWYKONAWCY

| L.p. | Część zamówienia, której wykonanie zostanie zlecone podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Susz”

ZADANIE NR 1* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz”

ZADANIE NR 2* – „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz”

Postępowanie znak: ZP.271.10.2012

....................................................................		       ........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 			 		    (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr I do Siwz

Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy

dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2

Załącznik do umowy Nr………………….

z dnia …………… r.

ZADANIE NR 1

Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie – 1 a

„Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa
do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01. | Roboty pomiar geodezyjny powykonawczy | km | 0,257 |  |  |
| 2. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. III ÷ IV na głębokość 25cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km: (257,00 x 1,7) | m2 | 436,90 |  |  |
| 3. | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych: (180,0,0 x 1,5) | m2 | 270,0 |  |  |
| 4. | D-02.01.01. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez UM Susz, grunt kat. III na odległość do 1km 4436,90 x 0,25 | m3 | 109,23 |  |  |
| 5. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni o wym. : (257,0 x 1,7) | m2 | 436,90 |  |  |
| 6. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod zjazdy z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 15 cm po zagęszczeniu o wym. (6,0 x 2,5) x 5,0 + (6,0x2,0)x10 | m2 | 195,00 |  |  |
| 7. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu o wym. ( 257,0 x 1,5) –( wjazdy 195,00) | m2 | 190,50 |  |  |
| 8. | D-08.03.01. | Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 20/8 na ławach z betonu B-7,5 | mb | 260,00 |  |  |
| 9. | D-05.03.23a | Wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z regulacją studzienek urządzeń podziemnych (20% kolor): 190,5 + 195,00 | m2 | 385,50 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek …………..%VAT |  |
| RAZEM BRUTTO (brutto) |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł 00/100

Elementy cenotwórcze:

R-g - …………….. zł.

Kp - ………….. %

Zysk /R + Kp + S/ - …………. %

Koszty zakupu / M/ - ………. %

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie – 1 b

„Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi
– od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30 m2”

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01. | Roboty pomiar geodezyjny powykonawczy | km | 0,089 |  |  |
| 2. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. III ÷ IV na głębokość 25cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km: (89,00 x 1,8) | m2 | 160,20 |  |  |
| 3. | D-02.01.01. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez UM Susz, grunt kat. III na odległość do 1km: 160,20 x 0,25 | m3 | 40,00 |  |  |
| 4. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni o wym. : (89,0 x 1,8) | m2 | 160,20 |  |  |
| 5. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod zjazdy z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 15 cm po zagęszczeniu o wym. (10,0 x 2,0)+(6,0x2) | m2 | 32,00 |  |  |
| 6. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu o wym. 89,0 x 1,7 –( wjazdy 32,00) | m2 | 119,30 |  |  |
| 7. | D-08.03.01. | Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 20/8 na ławach z betonu B-7,5 | mb | 89,00 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 1201-03 | Regulacja krawężników wtopionych na wjeździe | mb | 14,00 |  |  |
| 9. | D-05.03.23a | Wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z regulacją studzienek urządzeń podziemnych (20% kolor): 151,30x20%=30,26 m2 | m2 | 151,30 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek …………..%VAT |  |
| RAZEM BRUTTO (brutto) |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł 00/100

Elementy cenotwórcze:

R-g - …………….. zł.

Kp - ………….. %

Zysk /R + Kp + S/ - …………. %

Koszty zakupu / M/ - ………. %

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie – 1 c

„Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  – od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 ul.  o pow. 313,15m2”

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01. | Roboty pomiar geodezyjny powykonawczy | km | 0,200 |  |  |
| 2. | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych: (65,0 x 1,5) | m2 | 97,50 |  |  |
| 3. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. III ÷ IV na głębokość 25cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km: (160,00 x 1,9) | m2 | 335,75 |  |  |
| 4. | D-02.01.01. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez UM Susz, grunt kat. III Na odległość do 1km | m3 | 83,94 |  |  |
| 5. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni o wym. : (160,0 x 1,9) | m2 | 335,75 |  |  |
| 6. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod zjazdy z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 15 cm po zagęszczeniu o wym. (6,0 x 3,0)x2 | m2 | 73,15 |  |  |
| 7. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu o wym. . 160 x 1,5 | m2 | 240,00 |  |  |
| 8. | D-08.03.01. | Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 20/8na ławach z betonu B-7,5 | mb | 200,00 |  |  |
| 9. | D-05.03.23a | Wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z regulacją studzienek urządzeń podziemnych (20% kolor): 73,15+ 240,00= 313,15*20% = 62,63m2 | m2 | 313,15 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek …………..%VAT |  |
| RAZEM BRUTTO (brutto) |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł 00/100

Elementy cenotwórcze:

R-g - …………….. zł.

Kp - ………….. %

Zysk /R + Kp + S/ - …………. %

Koszty zakupu / M/ - ………. %

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie – 1 d

„Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiar geodezyjny powykonawczy | km | 0,060 |  |  |
| 2. | D-04.01.01. | Wykonanie koryta na całej szer. chodnika w gruncie kat. III ÷ IV na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km: (3,5x58,6)+(4,5x21,0) | m2 | 299,60 |  |  |
| 3. | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni drogi objazdowej z płytek betonowych: (3,0x58,60)+(3,4x1,0)+(3,1x1,0)+(2,0z1,5) | m2 | 185,30 |  |  |
| 4. | D-02.01.01 | Załadunek i wywóz gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez UM Susz, grunt kat. III na odległość do 1km | m3 | 15,00 |  |  |
| 5. | D-04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie drogi i plac postojowy pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni o wym. : (3,5x58,60) + (4,5x21) | m2 | 299,60 |  |  |
| 6. | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca pod drogę i plac postojowy z piasku gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 20 cm po zagęszczeniu (jezdnia i plac postojowy) | m2 | 299,60 |  |  |
| 7. | D-04.02.01. | Ustawienie betonowych krawężników drogowych o wym. 15/30 na ławie betonowej B- 10 | m2 | 150,00 |  |  |
| 8. | D-05.03.23a | Wykonanie drogi objazdowej i z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z regulacją studzienek urządzeń podziemnych (20% kolor): 205,10x20%=41,02 m2 | m2 | 205,10 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0309-06 | Wykonanie nawierzchni placu postojowego z płyt drogowych z rozbiórki: 4,5x21 | m2 | 94,50 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek …………..%VAT |  |
| RAZEM BRUTTO (brutto) |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł 00/100

Elementy cenotwórcze:

R-g - …………….. zł.

Kp - ………….. %

Zysk /R + Kp + S/ - …………. %

Koszty zakupu / M/ - ………. %

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie – 1 e

„Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy w km 0+219 | km | 0,219 |  |  |
| 2. | D-08-03-01 | Regulacja betonowych krawężników drogowych | mb | 328,00 |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 6,0 x 219,0 | m2 | 1.314,00 |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Skropienie nawierzchni drogowej z asfaltu przed profilowaniem wym. j/w | m2 | 1.314,00 |  |  |
| 5. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1.314,00 |  |  |
| 6. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szer. parkingu i chodnika w gruncie kat. III ÷ IV na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km: 7,5 x 18,0 | m2 | 135,00 |  |  |
| 7. | D-02-01-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane przez UM Susz, grunt kat. III 135,0 x 0,30 | m3 | 40,50 |  |  |
| 8. | D-04-01-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie placu postojowego i chodnika pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni | m2 | 135,00 |  |  |
| 9. | D-04-02-01 | Warstwa odsączająca pod parking i chodnik z piasku gr. 10cm | m2 | 135,00 |  |  |
| 10. | D-04-02-01 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod plac postojowy i chodnik | m2 | 135,00 |  |  |
| 11. | D-08-03-01 | Ustawienie betonowych krawężników drogowych o wym. 15x30 na ławie betonowej (B-10) | mb | 81,00 |  |  |
| 12. | D-08.03.01 | Ustawieni betonowych obrzeży 20/8 na ławie betonowej B-7,5 | mb | 18,00 |  |  |
| 13. | D-05.03.23a | Wykonanie placu postojowego i chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. po zagęszczeniu 4cm o wym. 6,20 x 18,0 +1,20 x 18 | m2 | 133,20 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek …………..%VAT |  |
| RAZEM BRUTTO (brutto) |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł 00/100

Elementy cenotwórcze:

R-g - …………….. zł.

Kp - ………….. %

Zysk /R + Kp + S/ - …………. %

Koszty zakupu / M/ - ………. %

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Załącznik do umowy Nr………………….

z dnia …………… r.

ZADANIE NR 2

Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie – 2 a

„Remont drogi gminnej w Dąbrówce - nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4,0 cm”.

| L.p. | Specyfikacja | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy | km | 0,210 |  |  |
| 2. | D-08-03-01 | Regulacja betonowych krawężników drogowych | mb | 400,00 |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | Warstwa odcinająca z miału kamiennego ułożona na istniejącej nawierzchni z płyty drogowych, grubość warstwy po zagęszczeni mechanicznym 6cm opw.210,0x 6,0 | m2 | 1.260,00 |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Skropienie nawierzchni drogowej z asfaltu przed profilowaniem | m2 | 1.260,00 |  |  |
| 5. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa wiążąca – grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1.260,00 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek ……%VAT |  |
| RAZEM BRUTTO (brutto) |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł 00/100

Elementy cenotwórcze:

R-g - …………….. zł.

Kp - ………….. %

Zysk /R + Kp + S/ - …………. %

Koszty zakupu / M/ - ………. %

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Załącznik Nr II do Siwz

Projekty zagospodarowania terenu,

przekrój konstrukcyjny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE NR 1

Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie – 1 a

„Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm ul. B. Prusa – od ul. Łąkowa
do ul. Czesława Miłosza o pow. 385,50m2”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie – 1 b

„Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. P. Skargi
– od ul. W. Broniewskiego do ul.  W. Sikorskiego o pow. 151,30 m2”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie – 1 c

„Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm ul. Kraszewskiego  – od ul. Łąkowej do budynku mieszkalnego nr 25 ul.  o pow. 313,15m2”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie – 1 d

„Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza budynek mieszkalny nr 17 o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm oraz utwardzenie placu postojowego
z rozbiórkowych płyt drogowych”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie – 1 e

„Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4cm i plac postojowy z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na Os. Brzostowym w Suszu”

ZADANIE NR 2

Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie – 2 a

„Remont drogi gminnej w Dąbrówce - nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4,0 cm”