Susz dnia 13.02.2014 r.

Nr sprawy: IK.042.1.2014

ZAPYTANIE  OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Burmistrz Susza zaprasza do  składania ofert na:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.

Projekt pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”. Poddziałanie 6.1.1.–„Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  do dnia 31.07.2014 roku

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Roboty rekultywacyjne w zakresie :

a) wykonania ukształtowania powierzchni czaszy składowiska zgodnie z projektowanymi rzędnymi, nachyleniem i spadkami

b) Etap I – rekultywacja techniczna złoża odpadów – 22011 m2

- powierzchnia niwelacji odpadów i plantowania – 22011 m2

- powierzchnia skarp                                           –      678 m2

- kubatura warstwy powierzchniowej                   –   6300 m3

- kubatura warstwy uszczelnień skarp                –    1232 m3

c) Etap II – rekultywacja biologiczna z zalesieniem  – 22011 m2

- ręczne ułożenie mat drenażowych                    –      678 m2

- niwelacja materiałów organicznych                   –  22011 m2

- ułożenie mat antyerozyjnych                            –    1254 m2

- obsiew mechaniczny mieszanką traw               –  22011 m2

- obsiew ręczny skarp mieszanką traw               –      678 m2

d) Etap III w roku następnym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na 2-krotnym koszeniu, likwidacji chwastów, podlewaniu i ewentualnym  dosiewie traw,

e) wykonania reperów osiadania terenu

2) Zamontowanie fotopułapki monitorującej wjazd na składowisko – 1 szt.

3) Remont piezometru nr P-1

2. Wartość kosztorysowa inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 870 430  zł

3.Wymagania stawiane wykonawcom oraz dokumenty jakie wykonawca powinien złożyć  wraz z ofertą:

1/Kserokopia prowadzenia działalności gospodarczej

2/Kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej

3/Kserokopia zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów budownictwa

Podstawą wyboru oferty będą kryteria:

| Kryterium | Maksymalna ilość pkt. |
| --- | --- |
| cena | 100 |

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził miejsce wykonania przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia  warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego, uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty.

Wszelkich informacji udziela  Krzysztof Kander pokój 111d tel. /55/ 278 – 60 – 15  wew.52.

Proszę o wypełnienie i podpisanie  formularza oferty oraz przekazanie Zamawiającemu pokój 102 w Urzędzie Miejskim 14-240 Susz  ul. Wybickiego 6 w terminie do 20.02.2014 r. do godz. 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem <<Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”>>.

Przy przesłaniu odpowiedzi na zapytanie ofertowe pocztą  decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów na piśmie.

Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w Gminie Susz”.

Załącznik:

1.Formularz ofertowy

2.Projekt umowy

Burmistrz Susza

/ - / Krzysztof Pietrzykowski

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro

na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”

Projekt pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 – „Środowisko Przyrodnicze”. Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”. Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Netto:………………………………………………………………………………..……..………….zł

Podatek VAT:……………………………………………………..…………………..……………...zł

Brutto:…………………………………………………………………………………….……………zł

Słownie brutto:……………………………………………………………………..……………….…zł

Nazwa wykonawcy/ firmy……………..…………………….……………………….….……………..

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba wykonawcy/firmy…………..……………………..…………………….………...…………

Nr Tel.…………….…Nr. fax………………NIP……………………..REGON……………..............

nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS…………………………………………….

Nr konta bankowego………………………………………………….………………………………

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

- Zapoznałem się z miejscem realizacji zamówienia i mam świadomość jego wykonania

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień   publicznych

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadam wiedzę i doświadczenie

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że  akceptujemy projekt umowy bez zastrzeżeń.

……………………       	…..…….............................................................

(data)	(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnika

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR IK………...

zawarta w dniu …...….2014 r. pomiędzy Gminą  Susz ul. Józefa Wybickiego 6 NIP 744-166-08-29 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym ”, reprezentowaną przez:

1. Krzysztofa Pietrzykowskiego – Burmistrza  Susza                                                                    przy kontrasygnacie Bożeny Chmielewskiej –Skarbnika  Gminy  Susz                                        ,a       …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „ Wykonawcą ” , reprezentowaną przez :

1.  ……………………………………………………..

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”,  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją techniczną.

- Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:  ……………………………………………

………………………………………………………………………….…………………..                                                                                                                                                                                                                            działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

- Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania , odbioru robót i oferta złożona przez wykonawcę robót.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2014 roku.

- Inspektor nadzoru swoje obowiązki będzie pełnił w terminie od protokólarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego inwestycji i rozliczenia inwestycji.

§ 3

Zamawiający jako inwestor bezpośredni i wyłączny dysponent finansowy ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

§ 4

- Wynagrodzenie  z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 wynosi zgodnie

ze złożona ofertą:

……………………. zł netto

…………………… VAT  23 %

……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………….. zł.)

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

- Kwota określona w ust.1 nie ulegnie podwyższeniu w przypadku wydłużenia okresu realizacji inwestycji ponad terminy wskazane w § 2.

- W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym wykonaniu według następującej zasady:

- za wykonane roboty jedna faktura  po wykonaniu i odbiorze technicznym robót 
i wystawiona nie wcześniej niż 01.08.2014 roku. Płatność  nastąpi na  podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę  w terminie do 21 dni licząc od dnia złożenia właściwie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na konto wykonawcy Nr  …………………………………………………………………………..

- Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy

określone w § 1 Wykonawca  będzie mógł  naliczyć Zamawiającemu odsetki określone w § 9

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie informacji o zakresie rzeczowo-finansowym inwestycji oraz zabezpieczenia środków finansowych  na jej realizację.

- Przekazanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) inwestycji oraz wymaganych pozwoleń i uzgodnień formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

§ 7

- W toku realizacji inwestycji Wykonawca  działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek umów w imieniu   Zamawiającego, a ponadto nie może w jego imieniu składać oświadczenia woli, jeżeli nie  wynikają one z jego umocowania określonego w § 8 umowy.

§ 8

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach swoich uprawnień budowlanych nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z  Prawo budowlane , warunkami technicznymi wykonania i odbioru ze szczególnym  uwzględnieniem kontroli jakości wykonanych robót.

- Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót w celu realizacji inwestycji.

- Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem.

- Rozliczenia umowy z Wykonawcą robót w przypadku wypowiedzenia umowy o wykonawstwo robót.

- Żądać od Wykonawcy robót - kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  w przypadku, gdyby  ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować  niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę

- Informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora.

- Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy.

- Nadzór inwestorski realizowanych robót w ramach projektu budowlanego,  pozwolenia na budowę oraz umowy o wykonanie inwestycji zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót.

- Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, a także każdorazowo na wezwanie  Wykonawcy lub Zamawiającego.

- Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgodnionych i zaakceptowanych z  autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego.

- W razie potrzeby wzywanie projektantów na budowę, kierowanie do projektantów pytań i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców inwestycji lub Zamawiającego i  dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

- Kontrolowanie  przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

- Prowadzenie narad roboczych na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad.

- Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót oraz kosztorysu powykonawczego i przedstawienie Zamawiającemu.

- Dokonanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokołów  odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji   powykonawczej zgodnej STWIOR.

- Uczestnictwo w komisji przeglądów gwarancyjnych inwestycji organizowanych  przez Zamawiającego.

- Obowiązkowe uczestnictwo podczas kontroli przez dotanta środków pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski). Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o terminie kontroli.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie  całego zadania inwestycyjnego .

§ 9

- Inspektor Nadzoru w ramach swoich obowiązków działa z upoważnienia i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie określonych § 8 w niniejszej umowie czynności w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, o którym mowa w  § 4 ust.1  niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy  za nieterminowa zapłatę wynagrodzenia określonego  w § 4 ust. 1  w niniejszej umowie  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, o którym mowa w  § 5 ust.1 lit.a  niniejszej umowy,

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego

wysokość kar umownych.

§ 10

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnej.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA