UMOWA nr

zawarta  w dniu …………………… w  Suszu , pomiędzy: Gminą Susz ulica Józefa Wybickiego 6, 
NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski  - Burmistrz Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz – Bożeny Chmielewskiej

a  ………….. prowadzącym działalność gospodarczą p/n …………… NIP  …………  zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania prace konserwatorskie i remontowe pozostałości muru obronnego przy ul. Słowiańskiej w Suszu na działce  nr 116 obręb 2 Susz”

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2 Zakres rzeczowy zamówienia

1. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

- oczyszczenie powierzchni,

- usunięcie wtórnych spoin,

- strukturalne wzmocnienie osłabionych spoin muru,

- oczyszczenie powierzchni wątku kamiennego,

- wypełnienie szczelin oraz pęknięć,

- uzupełnienie brakujących kamieni,

- uzupełnienie spoin,

- oczyszczenie szczytu muru,

- wyrównanie górnej płaszczyzny muru,

- wykonanie zwieńczenia szczytu ze sztucznego kamienia,

- dezynfekcja całego muru i hydrofobizacja,

- nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego,

- wykonanie przyłącza do oświetlenia muru.

§ 3 Termin realizacji

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2017r.

2. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy łącznie z    dokonaniem jego odbioru zgodnie z §7 umowy.

§4 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 wynosi:

brutto:

słownie brutto:

2. Kwota brutto określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 5 Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym
wykonaniu i odbiorze zgodnie z §7 umowy na podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na konto wykonawcy Nr

- Płatnikiem wskazanym w fakturze będzie Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6,                14-240 Susz, NIP: 744-166-08-29

§ 6 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z  wymogami  określonymi  przepisami  prawa, w szczególności Prawa  Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§7 Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w czasie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§8 Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia   od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy ( kwota określona w § 4
ust. 1)

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

§9 Gwarancie

- Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca, niniejszym gwarantuje, że wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy jest wolny od wad materiału i wykonania, posiada gwarancję  przez okres 36 miesięcy od daty odbioru stwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie oględzin wyznaczy termin  usunięcia wad.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku nie usunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji w stosunku do Wykonawcy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 10 Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem na którym będą prowadzone roboty dotyczącymi przedmiotu zamówienia i że możliwe jest jego wykonanie.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: Anna Bonkowska, tel. (55) 278-60-15 wew. 51.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: ………………………………...

§ 11 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego , jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo budowlane.

- Językiem   Umowy,   wszelkiej   korespondencji,   faktur   i   dokumentów   sporządzonych   przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: