Zał. nr 3

UMOWA nr

zawarta w dniu ……………  r. w Suszu , pomiędzy: Gminą Susz ulica Józefa Wybickiego 6,

NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski –  Burmistrz  Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz - Bożeny Chmielewskiej

a

………………………………………………………………………………………………………

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu

§ 2 Zakres rzeczowy zamówienia

- Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy  i obejmuje:

1/ Rozebranie rynien z blach nie nadającej się do użytku  – 86,50 mb

2/ Rozebranie rur spustowych z blach nie nadającej się do użytku - 64 mb

3/ Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z  blach nie nadającej

się do użytku -107 m2

4/ Wykonanie obróbek z blach powlekanej o szer. w rozwinięciu pow. 25 cm- 160 m2

5/ Ułożenie izolacji powierzchni dachu papowego styropapą gr. 15 cm dwustronnie laminowaną –

627 m2

6/ Ułożenie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia - 627 m2

7/ Montaż rur spustowych Ø120 mm z blachy tytanowo-cynkowej -  64 mb

8/ Montaż rynien Ø180 mm z blachy tytanowo-cynkowej – 86,50 mb

9/ Montaż siatki o oczkach 15x15 mm – zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych – 23 m2

10/ Demontaż nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm – 6 m2

11/ Zabetonowanie nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm– 6 m2

12/ Uzupełnienie tynków kat.III cementowo-wapiennych na kominach – 20 m2

13/ Przygotowanie podłoża kominów- jednokrotne gruntowanie emulsją – 134 m2

14/ Ochrona narożników kominów wypukłych kątownikiem metalowym – 170 mb

15/ Przyklejenie siatki na klej na pow. kominów – 134 m2

16/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z malowanie farba silikonową pow. kominów– 134 m2

17/ Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm czapek kominowych – 25 m2

18/ Obróbka blacharska z blach powlekanej czapek kominowych – 22 m2

19/ Malowanie farba olejną 2x elementów stalowych drabiny, uchwytów instalacji odgromowe,

wentylatorów- 25 szt.

20/ Wykonanie instalacji odgromowej z protokołem badania uziemienia – kpl. 1

21/ Rusztowanie zewnętrzne – kpl.1

22/ Wywóz betonów i blachy  z rozbiórki  na odl. do1 km – 1 m3

2. Integralną częścią umowy określającą szczegółowo zakres robót jest kosztorys uproszczony złożony

przez podmiot realizujący zamówienie publiczne.

§ 3 Plac budowy

- Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracowników, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu
w terminie odbioru robót.

§ 4 Termin realizacji

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2019 roku w tym:

1) termin rozpoczęcia robót: po podpisania umowy i przekazaniu placu budowy

2) termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2019 r.

3) Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem  zgłoszenia wykonania prac.

§5  Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 wynosi zgodnie ze złożoną ofertą:

brutto ………………………. zł.

słownie brutto:  ………………………………………………………………  zł.

- Kwota brutto określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 6 Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym
wykonaniu i odbiorze  na podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementów określonych
w kosztorysie ofertowym zadania Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie (kosztorysie uproszczonym).

4.   Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Płatnikiem wskazanym w fakturze będzie Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6,

14-240 Susz, NIP: 744-166-08-29

§ 7 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie  i zasadami wiedzy technicznej, przepisami  i złożonym kosztorysem .

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zorganizowanie placu budowy, w tym: wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,
zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru
końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczne
użytkowanie  w trakcie budowy.

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz
nie później niż na dzień dokonania odbioru końcowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 8  Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego

niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

2.  Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu.

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego

nastąpi w terminie do 10 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

4.  Na co najmniej 3 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania

przedmiotu umowy, certyfikaty, atesty , deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz

protokół badania uziemienia instalacji odgromowej.

5.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w czasie odbioru.

6.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający

odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi -
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9  Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia   od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy ( kwota określona w § 5
ust. 1)

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5
%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od

Wykonawcy dłużej niż 14 dni w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia

określonego w § 5 ust. 1 brutto za każdy dzień przerwy począwszy od 15-go dnia przerwy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez
    Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
    wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
     terminów.

4. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa

cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z
   każdych sum należnych Wykonawcy.

§10 Gwarancje (okres rękojmi)

- Strony postanawiają iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają że oprócz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje
udzielona 60 miesięczna gwarancja za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy,
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem
maksymalnego  okresu - w przypadku  oferowania  przez  producenta opcjonalnych  okresów
gwarancji.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające  bezusterkową eksploatację w okresach  udzielonej
gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak
i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

5.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

- działania  siły wyższej albo wyłącznie z winy  użytkownika  lub osoby trzeciej,  za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek
w terminie  14  dni  kalendarzowych,  a wad  szczególnie  uciążliwych,  w tym  awarii  urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust.6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu
będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub niewywiązywaniu się z
terminów, o których mowa w ust. 6 i 7, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy i zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie  stwierdzenia  przez  zamawiającego  wad   lub  usterek,  okres  gwarancyjny  zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Odbiór   poprzedzający   zakończenie   okresu   gwarancji   i rękojmi   odbędzie   się   na wniosek zamawiającego,  który   zostanie  przesłany do wykonawcy  na 30 dni  przed  upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający   dokona   przeglądu   z tytułu   rękojmi   lub   gwarancji   z udziałem   wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 11 Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót oraz z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i oświadcza, że możliwe jest jego wykonanie.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Zdzisław Tur

§ 12 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego , jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo budowlane.

- Językiem   Umowy,   wszelkiej   korespondencji,   faktur   i   dokumentów   sporządzonych   przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: