Susz dnia 17.06.2016 r.

RLZP.I.271.9.8.2016

Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.9.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 44m x 24m w Babiętach Wielkich”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytanie otrzymane w dniu 17.06.2016 r., dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 44m x 24m w Babiętach Wielkich”

Zapytanie nr 1

Bardzo proszę o sprostowanie terminu wykonania zamówienia.

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia data realizacji jest określona na 31.08.2017 r., natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu oraz we wzorze umowy widnieje data realizacji 15.10.2016 r. Proszę o wskazanie prawidłowej daty wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 zamawiający informuje, że prawidłowy termin realizacji przedmiotu zamówienia to okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy        do dnia 15.10.2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu

w użytkowanie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr V do SIWZ - Przedmiar robót umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.susz.pl w zakładce „PRZETARGI”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowe terminy składania i otwarcia ofert są następujące:

Termin składania ofert 23.06.2016 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert 23.06.2016 r. o godz. 9:30

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski