Zał. nr 3

UMOWA nr

zawarta w dniu ……………  r. w Suszu , pomiędzy: Gminą Susz ulica Józefa Wybickiego 6,

NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski –  Burmistrz  Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz - Bożeny Chmielewskiej

a

………………………………………………………………………………………………………

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu

§ 2 Zakres rzeczowy zamówienia

- Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy  i obejmuje:

1/ Rozebranie rynien z blach nie nadającej się do użytku  – 86,50 mb

2/ Rozebranie rur spustowych z blach nie nadającej się do użytku - 64 mb

3/ Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z  blach nie nadającej

się do użytku -107 m2

4/ Wykonanie obróbek z blach powlekanej o szer. w rozwinięciu pow. 25 cm- 120 m2

5/ Montaż stelażu z płyty OSB gr. min 15 cm na murkach ogniowych pod obróbkę blachy

powlekanej 38 mb x 0,40 - 15 m2

6/ Ułożenie izolacji powierzchni dachu papowego styropapą gr. 15 cm dwustronnie laminowaną –

60  m2

7/ Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. warstwy ocieplenia

16 cm - 527 m2

8/ Ułożenie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia - 627 m2

9/ Montaż rur spustowych Ø120 mm z blachy tytanowo-cynkowej -  64 mb

10/ Montaż rynien Ø180 mm z blachy tytanowo-cynkowej – 86,50 mb

11/ Montaż siatki o oczkach 15x15 mm – zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych –23 m2

12/ Demontaż nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm – 6 m2

13/ Zabetonowanie nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm– 6 m2

14/ Uzupełnienie tynków kat. III cementowo-wapiennych na kominach – 10 m2

15/ Przygotowanie podłoża kominów- jednokrotne gruntowanie emulsją – 134 m2

16/ Ochrona narożników kominów wypukłych kątownikiem metalowym – 170 mb

17/ Przyklejenie siatki na klej na pow. kominów – 134 m2

18/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z malowanie farba silikonową pow. kominów– 134 m2

19/ Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm czapek kominowych – 25 m2

20/ Obróbka blacharska z blach powlekanej czapek kominowych – 22 m2

21/ Malowanie farba olejną 2x elementów stalowych drabiny, uchwytów instalacji odgromowe,

wentylatorów- 25 szt.

22/ Rusztowanie zewnętrzne – kpl.1

23/ Wywóz betonów i blachy  z rozbiórki  na odl. do1 km – 1 m3

2. Integralną częścią umowy określającą szczegółowo zakres robót jest kosztorys uproszczony złożony

przez podmiot realizujący zamówienie publiczne.

§ 3 Plac budowy

- Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracowników, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu
w terminie odbioru robót.

§ 4 Funkcje techniczne

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: …….., tel. ……………, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

§ 5 Termin realizacji

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2019 roku w tym:

1) termin rozpoczęcia robót: po podpisania umowy i przekazaniu placu budowy

2) termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2019 r.

3) Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem  zgłoszenia wykonania prac.

§6  Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 wynosi zgodnie ze złożoną ofertą:

brutto ………………………. zł.

słownie brutto:  ………………………………………………………………  zł.

- Kwota brutto określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 7 Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym
wykonaniu i odbiorze  na podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementów określonych w kosztorysie ofertowym zadań Zamawiający dokona korekty  wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych przedstawionych  przez Wykonawcę w złożonej ofercie (kosztorysie ofertowym).

      - Jeżeli w wyniku pomiarów , o których mowa w § 8 ust.11 stwierdzony zostanie większy zakres rzeczowy robót niż to określono w kosztorysie ofertowym, Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w tym kosztorysie.

- Jeżeli dla kompleksowego wykonania zadania należy zgodnie z protokołem konieczności

wykonać dodatkowe elementy nie ujęte w  kosztorysie ofertowym Zamawiający dokona korekty

wynagrodzenia według następującej zasady:  Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych  robót z uwzględnieniem cen czynników

produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w

wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena

jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie

skalkulowana niezgodnie  postanowieniami niniejszego pkt. Zamawiający wprowadzi korektę.

4.   Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Płatnikiem wskazanym w fakturze będzie Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6,

14-240 Susz, NIP: 744-166-08-29

§ 8 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie  i zasadami wiedzy technicznej, przepisami  i złożonym kosztorysem .

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zorganizowanie placu budowy, w tym: wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,
zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru
końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczne
użytkowanie  w trakcie budowy.

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz
nie później niż na dzień dokonania odbioru końcowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Sporządzenie kosztorysu uproszczonego powykonawczego.

- Przed wbudowaniem materiałów wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji.

§ 9  Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego

niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

2.  Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu.

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego

nastąpi w terminie do 10 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

4.  Na co najmniej 3 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania

przedmiotu umowy, certyfikaty, atesty , deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz

kosztorys powykonawczy.

5.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w czasie odbioru.

6.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający

odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi -
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10  Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia   od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy ( kwota określona w § 6
ust. 1)

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5
%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust.1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od

Wykonawcy dłużej niż 14 dni w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia

określonego w § 6 ust. 1 brutto za każdy dzień przerwy począwszy od 15-go dnia przerwy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez
    Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
    wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
     terminów.

4. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa

cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z
   każdych sum należnych Wykonawcy.

§11 Gwarancje (okres rękojmi)

- Strony postanawiają iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają że oprócz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje
udzielona  60 miesięczna gwarancja za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy,
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem
maksymalnego  okresu - w przypadku  oferowania  przez  producenta opcjonalnych  okresów
gwarancji.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające  bezusterkową eksploatację w okresach  udzielonej
gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak
i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

5.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

- działania  siły wyższej albo wyłącznie z winy  użytkownika  lub osoby trzeciej,  za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek
w terminie  14  dni  kalendarzowych,  a wad  szczególnie  uciążliwych,  w tym  awarii  urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust.6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu
będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub niewywiązywaniu się z
terminów, o których mowa w ust. 6 i 7, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy i zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie  stwierdzenia  przez  zamawiającego  wad   lub  usterek,  okres  gwarancyjny  zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Odbiór   poprzedzający   zakończenie   okresu   gwarancji   i rękojmi   odbędzie   się   na wniosek zamawiającego,  który   zostanie  przesłany do wykonawcy  na 30 dni  przed  upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający   dokona   przeglądu   z tytułu   rękojmi   lub   gwarancji   z udziałem   wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 12 Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót oraz z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i oświadcza, że możliwe jest jego wykonanie.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Zdzisław Tur

§ 13 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego , jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo budowlane.

- Językiem   Umowy,   wszelkiej   korespondencji,   faktur   i   dokumentów   sporządzonych   przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: